TABLICA X-6/2. Całkowite nakłady inwestycyjne: zagraniczne lub krajowe

| Całkowite nakłady inwestycyjne (tysiące NCU) |  |  |  |  | Zagraniczne [X] |  |  |  |  | Krajowe [ ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj nakładów | z tablicy | Razema budowa | Razemb produkcja | Budowa |  |  | Produkcja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1991 |  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |  | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1. Środki trwałe | X-l/2 | 2700 | 400 | 1000 |  | 1790 | – | – | – |  | – | – | 400 |
| 2. Wydatki przedprodukcyjne | X-2/2 | 210 | – | 70 |  | 140 | – | – | – |  | – | – | – |
| bez odsetek | X-2/2 | 48 | – | 41 |  | 7 | – | – | – |  | – | – | – |
| odsetki naliczone | X-7/5 | 162 | – | 29 |  | 133 | – | – | – |  | – | – | – |
| 3. Przyrost kapitału obrotowego netto | X-4/2 | 250 | 586 | – |  | 250 | 214 | 167 | 122 |  | 83 | – | – |
| CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE |  | 3250 | 986 | 1070 |  | 2180 | 214 | 167 | 122 |  | 83 | – | 400 |
| Udział w całości (%) |  | 37,3 | 37,3 | 32,2 |  | 40,4 | 22,4 | 53,0 | 56,5 |  | 52,9 | – | 40,0 |

Projekt/wariant: przykład, aneks 1 	a Inwestycje początkowe

Data: 19xx/xx/xx	b Inwestycje bieżące