Aneks III

ZARYS WSTĘPNEGO STUDIUM PRZEDREALIZACYJNEGO
(PRE-FEASIBILITY STUDY)

1. Podsumowanie – prezentacja zasadniczych wniosków każdego rozdziału.

2. Geneza i historia projektu:

 Sponsorzy projektu

 Historia projektu

 Koszty już wykonanych studiów i badań.

3. Analiza rynku i koncepcja marketingowa:

 Określenie koncepcji, celów i strategii projektu

 Popyt i rynek

Struktura i charakterystyka rynku

Szacunkowa, aktualna wielkość rynku i zdolności produkcyjne przemysłu (z wyszczególnieniem wiodących producentów), jego dotychczasowy rozwój, możliwości dalszego rozwoju (z wyszczególnieniem podstawowych programów rozwoju), rozproszenie przemysłu krajowego, jego główne problemy i perspektywy, ogólna jakość produktów

Dotychczasowy import i tendencje jego dalszego rozwoju, wielkość i ceny

Miejsce przemysłu w gospodarce narodowej i polityce gospodarczej, priorytety i cele rozwojowe ustalone dla danego przemysłu lub z nim związane

Szacunkowe, aktualne rozmiary popytu, jego dotychczasowe tempo wzrostu, podstawowe wskaźniki i czynniki determinujące wzrost

 Koncepcja marketingowa, prognozy sprzedaży i budżet wydatków marketingowych

Opis koncepcji marketingowej, jej wybranych celów i strategii

Przewidywana konkurencja dla projektu ze strony istniejących i potencjalnych dostawców oraz producentów krajowych i zagranicznych

Lokalizacja rynków i grupy odbiorców produktów

Program sprzedaży

Przewidywane roczne przychody ze sprzedaży produktów i produktów ubocznych (krajowe i zagraniczne)

Szacunkowe, roczne koszty promocji i marketingu

 Wymagany program produkcji

Produkty

Półprodukty

Odpady (szacunkowy roczny koszt usuwania odpadów).

4. Nakłady materiałowe (przybliżone zapotrzebowanie na materiały, ich obecne i potencjalne możliwości dostaw, ogólne, roczne szacunki kosztów materiałów krajowych i zagranicznych):

 Surowce

 Przetworzone materiały przemysłowe

 Komponenty

 Zaopatrzenie fabryczne

materiały pomocnicze, czynniki pośrednie (zwłaszcza zapotrzebowanie energii).

5. Lokalizacja, teren budowy i środowisko:

 Wybór wstępny, włączając szacunek kosztów gruntu

 Wstępna ocena oddziaływania na środowisko.

6. Strona techniczna projektu:

 Określenie zdolności produkcyjnych

możliwa normalna zdolność produkcyjna zakładu

 Proporcje ilościowe sprzedaży, zdolności produkcyjnych i nakładów materiałowych

 Wstępne określenie zakresu projektu

 Technologia oraz wyposażenie

Technologie i procesy, jakie mają być zastosowane w powiązaniu ze zdolnościami produkcyjnymi

Opis technologii i przewidywanych zmian

Wpływ technologii na środowisko

Ogólny szacunek kosztów technologii krajowych i zagranicznych

Ogólny projekt wyposażenia

Maszyny i urządzenia produkcyjne

Wyposażenie pomocnicze

Wyposażenie usługowe

Części zamienne i zużywające się, narzędzia

Ogólny szacunek wyposażenia krajowego i zagranicznego, sklasyfikowanego jak wyżej

 Prace inżynieryjno-budowlane

Ogólny zakres prac inżynieryjno-budowlanych; budynki i materiały budowlane, jakie mają być wykorzystane

Przygotowanie terenu

Budynki i specjalne prace inżynieryjne

Prace wokół budynków

Ogólny szacunek wydatków związanych z pracami inżynieryjno-budowlanymi, sklasyfikowanymi jak wyżej.

7. Organizacja i koszty ogólnozakładowe:

 Ogólny schemat organizacyjny

Zarządzanie

Produkcja

Sprzedaż

Administracja

 Szacunek kosztów ogólnych

Fabrycznych

Administracyjnych

Finansowych.

8. Zasoby ludzkie:

 Szacunkowe zapotrzebowanie na zasoby ludzkie, z podziałem na kadrę zarządzającą i pracowników oraz na podstawowe kategorie zatrudnienia (pracowników krajowych i zagranicznych)

 Szacunkowe roczne koszty robocizny, w podziale jak wyżej, włączając narzuty na płace i wynagrodzenia.

9. Harmonogram realizacji:

 Proponowany przybliżony harmonogram realizacji

 Szacunkowe koszty realizacji.

10. Nakłady inwestycyjne i analiza finansowa:

 Całkowite nakłady inwestycyjne

Ogólne szacunki zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Szacunki wartości środków trwałych

 Finansowanie projektu

Proponowana struktura finansów i sposób finansowania (środki krajowe i zagraniczne)

Koszty finansowania

 Koszty produkcji (pozycje kosztów, które mają największe znaczenie, sklasyfikowane w grupach kosztów materiałowych, osobowych i ogólnozakładowych oraz w podziale na koszty stałe i zmienne)

 Ocena finansowa projektu oparta na powyższych szacunkach

Okres zwrotu

Prosta stopa zwrotu

Próg rentowności

Wewnętrzna stopa zwrotu

Analiza wrażliwości

 Ocena makroekonomiczna

Wstępne testy, na przykład:

Efektów dewizowych

Wytworzonej wartości dodanej

Efektywności absolutnej

Efektywnej stopy protekcji

Wpływu na wielkość zatrudnienia

Określenie najważniejszych dystorcji cenowych (kurs walutowy, płace, stopa procentowa)

Ekonomiczna dywersyfikacja przemysłu; szacunki efektów kreacji zatrudnienia.

Uwaga: Dodatkowe informacje można znaleźć w szczegółowych wykazach oraz tablicach zamieszczonych w każdym rozdziale Poradnika.