III. Analiza rynku 
i koncepcja marketingu

Podstawowym celem każdego przemysłowego projektu inwestycyjnego jest osiągnięcie określonych korzyści bądź w wyniku wykorzystania dostępnych zasobów, bądź w efekcie zaspokojenia istniejącego lub potencjalnego popytu na produkty i usługi wytwarzane w danym zakładzie (projekt inwestycyjny). Jak stwierdzono w części pierwszej Poradnika, projekt może być podejmowany z myślą o realizacji pewnych strategii przedsiębiorstwa, np. wzmocnienia jego pozycji na rynku lub zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia w przyszłości. Warto podkreślić, że dla wszelkich projektów inwestycyjnych, włączając takie, których głównym celem jest wykorzystanie zasobów (np. surowców), analiza rynku jest fazą o zasadniczym znaczeniu dla określenia zakresu przedsięwzięcia, ustalenia programów produkcji, wyboru technologii, a często – także wyboru lokalizacji zakładu.

Ponieważ proces przygotowywania projektu inwestycyjnego ma charakter iteracyjny, specjaliści dokonujący analiz rynkowych muszą także rozumieć uwarunkowania techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia, takie jak możliwe do uzyskania ilości i jakość produktu (i produkcji ubocznej) oraz alternatywne minimalne poziomy ekonomiczne produkcji określane przez dostępność zasobów oraz przez bariery technologiczne oraz lokalizacyjne.

Pierwszym krokiem w analizie projektu powinno być określenie poziomu efektywnego popytu na wyroby, które mają być wytwarzane, ustalenie skali niezaspokojonego popytu, intensywności konkurencji, wielkości importu, eksportu itp., a także wstępne określenie koncepcji działań marketingowych, związanych z komercjalizacją wyrobu (-ów). Dopiero na tej podstawie można prawidłowo ustalić strukturę programu produkcji i wielkości oraz strukturę niezbędnych zasobów materialnych, technologii, zasobów ludzkich i finansowych, a także rozstrzygnąć kwestię lokalizacji projektowanego zakładu.

Aby uzyskać informacje niezbędne do sformułowania strategii marketingowych i strategii produkcji w wymaganym czasie i uniknąć nadmiernych, nieuzasadnionych kosztów badań, należy precyzyjnie zaplanować zakres i przebieg analiz rynkowych. Planowanie badań marketingowych wymaga zrozumienia struktury systemu marketingu, oraz właściwego ustalenia celów badań i ich zakresu, a to z kolei wiąże się z koniecznością prawidłowego ustalenia struktury rynku, który ma być przedmiotem analizy.

W tym rozdziale zostanie zaprezentowany proces analizy rynku i kształtowania koncepcji (strategii) marketingowej, łącznie z określeniem programu sprzedaży (handlowego), projekcją przychodów ze sprzedaży i kosztów marketingu. Warto podkreślić, że od samego początku procesu przygotowania projektu inwestycyjnego eksperci od marketingu powinni być włączeni do zespołu opracowującego projekt i aktywnie współdziałać z innymi członkami zespołu. W ten sposób można uniknąć powstawania nieskoordynowanych, nieefektywnych ekonomicznie planów marketingowych i technicznych.

A. Marketing

Pojęcie marketingu można najlepiej zdefiniować jako rynkową orientację kierownictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsiębiorstwa (biznesu). Rynkowa orientacja w decyzjach inwestycyjnych i dotyczących finansów implikuje zatem integrację – w pracach analitycznych i w ocenach projektów inwestycyjnych – koncepcji działań marketingowych, opartych na wynikach badań marketingowych. Pojęcie marketingu można scharakteryzować analizując następujące cztery elementy: filozofię businessu, badania marketingowe, środki (instrumenty) marketingowe oraz plan i budżet działań marketingowych.

Filozofia businessu. Marketing jest przede wszystkim filozofią prowadzenia działań gospodarczych, która w centrum uwagi stawia rozwiązywanie problemów, zaspokajanie potrzeb i wymagań obecnych lub potencjalnych odbiorców (grup odbiorców). Wymaga to przyjęcia orientacji rynkowej w działaniu przez wszystkich decydentów w przedsiębiorstwie.

Badania marketingowe. Właściwie zaplanowane i systematyczne badania rynku i problemów związanych z decyzjami marketingowymi są niezbędne dla urzeczywistnienia orientacji rynkowej w zarządzaniu. Na podstawie informacji o uwarunkowaniach rynkowych oraz o zasobach ludzkich, materialnych i finansowych dostępnych w danym projekcie inwestycyjnym należy opracować strategie marketingowe zapewniające osiągnięcie celów ekonomicznych tego projektu. Należy podkreślić, że orientacja rynkowa w przygotowaniu projektu nie ogranicza się do rynków zbytu danego przedsiębiorstwa. Niezbędne jest także analizowanie rynków zaopatrzenia oraz zaprojektowanie sposobów zapewnienia koniecznych dostaw. Problematyka zaopatrzenia jest omawiana w rozdziale IV, jednak tu warto wspomnieć, że metodologia badania rynków zbytu i zakupów jest zbliżona.

Obszar

geograficzny

Udział w rynku

Przywództwo

kosztowe

Zróżnicowanie

Luka rynkowa

Poziom

strategii

marketingowej:

Produkt i docelowy segment rynku

Cele marketingowe

Strategia marketingowa

Poziom operacji marketingowych:

Marketing mix

Działania marketingowe

Budżet działań marketingowych

ZARYS KONCEPCJI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

ZARYS STRATEGII PROJEKTU

BADANIA MARKETINGOWE

dotyczą całości przedstawionego procesu

Rysunek IX. Badania marketingowe

i przygotowanie koncepcji działań marketingowych

Środki marketingowe. Skuteczna realizacja strategii marketingowej wymaga odpowiedniego oddziaływania na rynek przy użyciu układu (kombinacji) instrumentów marketingowych, dostosowanych do konkretnych warunków działania. Określa się je często mianem marketing-mix.

Plan i budżet działań marketingowych. Realizacja celów wymaga uprzedniego określenia sposobów i etapów ich osiągania oraz sporządzenia planu operacji z zastosowaniem dostępnych środków marketingowych. W procesie planowania wykorzystuje się informacje uzyskane z badań marketingowych. Koszty planowanych przedsięwzięć ujmowane są w formie budżetu działań marketingowych. Jest on wymagany do oceny projektu inwestycyjnego oraz jako narzędzie kontroli przebiegu jego działania i wyników po uruchomieniu.

Strukturę niniejszego rozdziału i miejsce koncepcji działań marketingowych w strategii projektu inwestycyjnego przedstawia rys. IX. Piramida ukazuje sposób, w jaki w procesie planistycznym uwzględnia się stopniowo coraz bardziej szczegółowe, specyficzne kwestie (od strategicznych – szczyt piramidy po konkretne operacje – podstawa rysunku). Należy podkreślić, że ostateczna koncepcja działań marketingowych w ramach projektu inwestycyjnego może być przygotowana dopiero po opracowaniu i ocenie danych rynkowych (przy czym prace analityczne powinny być prowadzone systematycznie), jak to opisano poniżej. Umożliwia to minimalizację ryzyka w zmiennych i częściowo nieprzewidywalnych warunkach.

Strategia projektu inwestycyjnego

Strategia projektu inwestycyjnego to – jak stwierdzono w pierwszej części Poradnika – zestaw celów i zasad sformułowanych dla danego projektu, determinujący alokację zasobów w czasie objętym horyzontem planowania dla danego projektu. Ustalenie celów i zasad działania w ramach projektu jest ważne dla procesu przygotowania i oceny projektu; stanowi także punkt wyjścia w pracach opisanych poniżej.

Strategia projektu ma zasadnicze znaczenie zarówno dla przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego, jak i dla ukształtowania właściwej koncepcji działań marketingowych. Ma także decydujący wpływ na wybór lokalizacji, parametrów technicznych zakładu produkcyjnego (zdolności wytwórczych, technologii itp.) oraz na poziom zużycia zasobów. Sformułowanie idei projektu powinno zawierać wstępne założenia strategii projektu, takie jak uzyskanie przewagi konkurencyjnej w kosztach produkcji lub penetracja międzynarodowego rynku dóbr inwestycyjnych poprzez kooperację z partnerem zagranicznym, czy też specjalizacja w produkcji wyrobu wysokiej jakości. Jedną z funkcji badań marketingowych na tym etapie jest ocena wstępnych założeń strategii projektu z marketingowego punktu widzenia i identyfikacja strategii alternatywnych.

Koncepcja działań marketingowych

Koncepcja działań marketingowych obejmuje strategię marketingową i operacje marketingowe, potrzebne dla realizacji strategii projektu inwestycyjnego i osiągnięcia celów tego projektu lub przedsiębiorstwa. Po określeniu ogólnej strategii projektu, można zaprojektować koncepcję marketingową. Fazy tego procesu zostaną opisane poniżej.

Poziom strategii marketingowej

Podstawowa kwestia jest następująca: jaka strategia marketingowa jest odpowiednia dla osiągnięcia celów marketingowych w warunkach działania określonych przez przyjętą strategię projektu? Wypracowanie strategii marketingowej wymaga przyjęcia długookresowej orientacji w planowaniu projektu inwestycyjnego oraz długiego okresu działań na rynku od chwili oddania projektu do użytku (przeciwna koncepcja zakłada reakcje ad hoc uwarunkowane bieżącymi okolicznościami). W ramach strategii marketingowej należy określić docelowe grupy odbiorców (operacyjne segmenty rynku) i preferowane przez nie produkty zapewniające przewagę konkurencyjną, oraz ustalić sposób walki konkurencyjnej (np. czy bardziej skuteczna byłaby konkurencja cenowa, czy konkurencja poprzez różnicowanie produktu).

Poziom operacji marketingowych

Marketing-mix. Zazwyczaj wymienia się cztery instrumenty marketingowe, a ich kombinację odpowiadającą danym warunkom działania określa się mianem marketing-mix. Rys. X zawiera listę działań odnoszących się do owych czterech instrumentów tzn. produktu, ceny, promocji i dystrybucji.[33]

Owe cztery komponenty określa się niekiedy jako podukłady (sub-mix) kompozycji środków marketingu (marketing-mix). W takim ujęciu mówi się o układzie, zespole działań dotyczących produktu (produkt-mix) oraz o odpowiednich układach działań dotyczących ceny, promocji i dystrybucji.

Operacje marketingowe i budżet działań marketingowych. W przygotowaniu i ocenie projektu inwestycyjnego istotne jest określenie zakresu, intensywności i rozkładu w czasie (ze wskazaniem momentu rozpoczęcia i czasu realizacji) działań marketingowych, ważnych dla powodzenia projektu. Planowanie operacji marketingowych służy ustaleniu niezbędnych zasobów i form działania oraz usprawnia koordynację i kontrolę działań marketingowych w fazie przedprodukcyjnej oraz w fazie funkcjonowania zakładu. Zatem plan działań marketingowych stanowi podstawę do oszacowania zarówno kosztów marketingu jak i przychodów ze sprzedaży (patrz niżej).

Rysunek X. Marketing-mix

| PRODUKT Szerokość asortymentu Głębokość asortymentu Jakość Wzornictwo Opakowanie Konserwacja Serwis techniczny Warunki gwarancji Możliwość zwrotu towaru | CENA Poziom ceny względem konkurencji Opusty i warunki płatności Zasady finansowania |
| --- | --- |
| PROMOCJA Reklama Public relations Akwizycja Sales promotion Polityka znaku towarowego | DYSTRYBUCJA Kanały dystrybucji Gęstość sieci handlowej Łatwość podjęcia i intensywność sprzedaży Zapasy Transport |

Źródło: zaproponowany przez F. Kotlera.

[33] Są to tzw. cztery P – product (produkt), price (cena), promotion (promocja) i place (dystrybucja), według P. Kotlera.